**Presupuesto**

Ciudad de Buenos Aires, 10 de noviembre de 2020.-

**Cliente**: The Master Sem

**Contacto**: [info@themastersem.com](mailto:info@themastersem.com)

**Tipo de Proyecto**: Diseño y Desarrollo integral de sitio web.

**Tareas a realizar**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descripción** | **Precio** |
| Diseño de imagen institucional | Diseño de identidad gráfica (logotipo) | $6.000 |
| Tarjetería y Papelería | 200 tarjetas personales (100 para cada socio) | $1.500 |
| Diseño y Maquetación en HTML/CSS3) | Seis (6) html -un (1) index y (5) secciones-, todas ellas responsive;  Incluye diseño de galería de imagen, formulario de contacto y mailing institucional | $27.000 |
| Gestión / SEO | Publicación del sitio web en servidor a elección del cliente y SEO | $4.000 |
| Mantenimiento del sitio | Abono Mensual (incluye fee de hosting) | $2.000 |
| Gastos Administrativos | Contrato, certificación de firmas ante escribano, registro en NIC.Ar y RNPI. | $5.000 |
| **Total** | | **$45.500** |

**Forma de Pago**:

-50% del importe al aceptar el presupuesto;

-25% al aprobar el proyecto final;

-25% al momento de subir al servidor el sitio;

-Tarifa por mantenimiento: abono mensual;

Los pagos pueden realizarse en efectivo o transferencia bancaria.

**Tiempo de Producción**:

-5 días para presentación del boceto de sitio;

-10 días: primera presentación del sitio, para revisión del cliente;

-15/20 días: segunda revisión del proyecto;

-25/30 días: hosting en servidor.

Validez de la oferta: Cinco (5) días.